# 第三阶段建立代码仓库和Codex工作环境分步提示词手册

面向网络违法有害信息治理的短视频与图片智能识别溯源系统

项目实施阶段第三阶段

版本 1.0    2026年10月

# 一 使用说明

本手册与《第三阶段建立代码仓库和Codex工作环境实施指南》的16个实施步骤一一对应。每个步骤给出责任方式、必要输入、目标产物、可直接复制的提示词和验收标准。步骤1、3、4、6、14和16涉及人工决策、平台权限或最终批准，Codex只能辅助生成材料或在取得明确授权后执行。

建议每次独立任务先粘贴统一前置提示词，再附对应步骤提示词。方括号内容需要替换为实际路径、版本、批准记录或环境信息。

# 二 统一前置提示词

你正在参与“面向网络违法有害信息治理的短视频与图片智能识别溯源系统”建设。当前处于项目实施第三阶段：建立代码仓库和Codex工作环境。

工作依据：项目申报书、系统详细设计实现方案、Codex开发任务分解书、算法研发与训练数据集建设说明、已批准的Technical Baseline 1.0，以及仓库中的README、AGENTS.md、ADR、接口契约和工程规范。

总体要求：

1. 先检查现有仓库、技术基线和约束文件，再开展工作。

2. 不得自行决定代码仓库平台、权限范围、分支保护、安全等级和正式部署方式。

3. 未经明确授权，不得创建外部账号、推送远程仓库、创建合并请求、修改主分支、发布版本或删除文件。

4. 不得把真实账号、密码、Token、SSH私钥、数据库连接串和涉案数据写入代码、配置、日志或提示词。

5. 所有敏感配置必须使用环境变量、Secret或占位符。

6. 不得擅自改变Technical Baseline 1.0中已经批准的技术栈和版本。

7. 发现现有文件与技术基线冲突时，先输出冲突项、影响范围和处理建议，不直接覆盖。

8. 当前阶段只建立工程骨架、开发环境、质量工具和最小连通性验证，不开发完整业务功能。

9. 所有新增代码必须提供对应测试或自动化验证方法。

10. 完成任务后输出修改文件清单、执行命令、测试结果、未完成事项、风险及需要人工确认的内容。

安全要求：不接入真实公安业务数据；不使用真实违法有害信息样本；不将敏感文件提交到Git；日志不得输出凭据、个人信息和原始涉案素材；示例数据使用人工构造或公开无敏感数据。

如果完成任务所需信息不足，请停止有风险的操作，列出缺失信息和需要人工确认的事项。

# 三 分步提示词

## 步骤1 确定仓库平台 仓库名称及管理人员

责任方式：人工决策，Codex形成比较报告和决策表

必要输入：仓库平台候选、内外网条件、团队角色、运维和采购约束

目标产物：docs/03-development/repository-platform-options.md

### 可直接复制的提示词

请为本项目编制代码仓库平台选型建议。候选包括公安内网GitLab、学校或项目组自建GitLab、Gitee企业版、GitHub企业版、现有政务云代码管理平台及项目组指定平台。

比较网络可达性、离线部署、账号权限、分支保护、合并请求、CODEOWNERS、CI/CD、Runner、制品与镜像仓库、操作审计、备份恢复、国产化、许可证、运维复杂度、成本和数据安全风险。

结合本项目需内网或离线部署、涉及公安业务、包含算法模型和大文件等特点，提出推荐方案及适用条件，但不要代替项目负责人作最终决定。

同时提供推荐仓库名称、英文标识、仓库所有者角色、管理员角色、开发/测试/算法/运维角色及待人工确认事项。建议英文名称为short-video-image-traceability。将结果保存到docs/03-development/repository-platform-options.md。

### 验收标准

□ 至少比较两种可落地平台

□ 推荐方案说明适用前提

□ 未创建外部仓库或账号

□ 管理人员使用角色占位符

## 步骤2 确定Monorepo或多仓库模式

责任方式：人工决策，Codex分析

必要输入：项目模块、团队边界、发布节奏及权限隔离要求

目标产物：repository-structure-decision.md及ADR-013草案

### 可直接复制的提示词

请比较Monorepo与多仓库模式。项目包含Web前端、业务后端、算法推理服务、模型训练代码、数据处理工具、OpenAPI和JSON Schema共享契约、Docker部署配置、自动化测试和技术文档。

比较代码共享、契约同步、版本管理、CI效率、权限隔离、算法与业务协作、大文件和模型权重管理、发布节奏、团队协作、运维复杂度及后期拆分成本。

给出推荐模式、适用条件、主要风险和规避措施。如果推荐Monorepo，提供一级目录结构和职责，但不要移动或删除现有文件。

保存到docs/03-development/repository-structure-decision.md，并生成docs/02-architecture/architecture-decisions/ADR-013-repository-structure.md，状态为“待批准”。

### 验收标准

□ 比较两种模式

□ 模型权重不进入普通Git

□ ADR状态为待批准

## 步骤3 明确网络 安全和Codex权限边界

责任方式：人工确定，Codex生成模板与权限矩阵

必要输入：网络边界、允许操作、数据分类和审批角色

目标产物：docs/03-development/codex-permission-boundary.md

### 可直接复制的提示词

请建立Codex工作权限和安全边界清单，覆盖允许读取、修改和禁止访问的目录；创建和修改文件；创建分支、本地提交、远程推送和合并请求；安装依赖、执行Docker、访问互联网、下载预训练模型；访问测试数据库、对象存储、GPU；修改CI和部署配置；执行数据库迁移；处理真实业务数据。

每项设置“允许、禁止、需单独审批、待确认”，并记录批准角色、授权范围、有效环境、风险、审计方式和撤销方式。不得根据经验替项目组填写实际权限结果，只生成模板、建议默认值和风险说明。保存到docs/03-development/codex-permission-boundary.md。

### 验收标准

□ 覆盖文件、Git、网络、容器、数据和GPU

□ 每项有审批与审计方式

□ 未把建议写成已授权

## 步骤4 建立仓库和团队账号权限

责任方式：仓库管理员执行，Codex生成配置建议

必要输入：已批准平台、团队角色和最小权限原则

目标产物：docs/03-development/repository-access-control.md

### 可直接复制的提示词

请根据已批准的仓库平台和团队角色，编制账号及权限配置方案。角色包括项目负责人、技术负责人、仓库管理员、前端、后端、算法、测试、运维、安全审查、只读评审和CI Runner服务账号。

输出权限矩阵，覆盖读取、创建分支、提交、推送功能分支、创建和审核合并请求、合并开发或主分支、创建标签、发布制品、修改CI、管理Secret与Runner、删除分支及修改仓库设置。

同时生成账号开通清单、权限配置检查表、权限回收流程和定期复核要求。不要创建账号，不要生成真实密码、Token或SSH私钥。保存到docs/03-development/repository-access-control.md。

### 验收标准

□ 主分支合并严格受控

□ Secret与Runner权限单列

□ 有权限回收机制

## 步骤5 根据技术基线设计目录结构

责任方式：Codex设计，技术负责人评审

必要输入：Technical Baseline 1.0、系统设计方案和任务分解书

目标产物：docs/03-development/repository-layout.md

### 可直接复制的提示词

请读取Technical Baseline 1.0、系统详细设计方案和Codex开发任务分解书，设计Monorepo目录结构。一级目录建议包括frontend、backend、ai-services、shared-contracts、data-pipeline、deploy、config、docs、scripts、tests和tools。

为每个目录说明功能、允许和禁止文件、依赖关系、责任团队及构建测试方式。算法部分区分训练代码、推理服务、模型配置、模型评估、模型卡和权重外部引用。

不得把大型数据集、模型权重、真实素材和敏感配置放入Git。输出docs/03-development/repository-layout.md和完整目录树。当前只生成设计，不创建或移动目录。

### 验收标准

□ 目录职责无重叠

□ 禁止提交内容明确

□ 未迁移文件

## 步骤6 人工评审目录和分支策略

责任方式：人工评审，Codex准备评审包

必要输入：目录方案、结构决策、访问控制和技术基线

目标产物：docs/03-development/repository-review-package.md

### 可直接复制的提示词

请生成代码仓库结构与分支策略评审包。评审内容包括仓库模式、一级目录、模块职责、主/开发分支、功能/修复/发布分支命名、合并请求、Code Review人数、CODEOWNERS、CI门禁、版本标签、紧急修复和分支清理。

生成评审议程、决策记录模板、待确认事项、风险清单和批准人占位符，保存到docs/03-development/repository-review-package.md。不得把未评审内容标记为“已批准”。

### 验收标准

□ 评审点可逐项确认

□ 含批准角色和日期

□ 未提前冻结方案

## 步骤7 初始化仓库和基础文件

责任方式：Codex执行，技术负责人监督

必要输入：获批目录和分支策略

目标产物：仓库目录与基础治理文件

### 可直接复制的提示词

已批准的仓库结构和分支策略位于【填写批准文件路径】。请初始化frontend、backend、ai-services、shared-contracts、data-pipeline、deploy、config、docs、scripts、tests和tools目录，并创建README.md、AGENTS.md、CONTRIBUTING.md、SECURITY.md、CODEOWNERS、.gitignore、.editorconfig、.env.example和.pre-commit-config.yaml。

只创建获批内容；不删除或覆盖用户文件；同名文件先比较差异；不写真实凭据；不提交数据集和模型权重；README说明项目定位、目录、环境和快速启动；暂不实现完整业务。

完成后运行Git状态、目录结构和敏感文件检查，报告新增文件、未修改文件、冲突项和验证结果。

### 验收标准

□ 结构与批准方案一致

□ 基础文件齐全

□ 未破坏已有文件

□ 无真实凭据

## 步骤8 配置前端 后端和算法开发环境

责任方式：Codex执行，相关负责人评审

必要输入：批准的框架和版本、离线软件源条件

目标产物：前后端和算法依赖配置与锁文件

### 可直接复制的提示词

请按照Technical Baseline 1.0配置开发环境。前端采用批准的Vue 3、TypeScript、Vite、Element Plus、ECharts和测试框架；后端采用批准的Python、FastAPI、Pydantic、SQLAlchemy、Alembic和Pytest；算法服务采用批准的PyTorch、Transformers或MMEngine、OpenCV、FFmpeg和模型服务接口。

以基线实际版本为准，不自行升级。创建或完善frontend/package.json及锁文件、backend/pyproject.toml及锁文件、ai-services环境配置、Node.js与Python版本文件、各模块README和.env.example。

支持离线软件源或内网镜像源，不写真实凭据。运行最小安装和版本检查，记录未验证项。

### 验收标准

□ 版本与基线一致

□ 模块依赖隔离

□ 锁文件已生成

□ 未验证项明确

## 步骤9 配置格式化 静态检查和测试工具

责任方式：Codex执行，测试负责人评审

必要输入：仓库结构、语言版本和编码规范

目标产物：质量工具配置和统一检查命令

### 可直接复制的提示词

请配置统一代码质量工具。Python包括批准的Ruff或Flake8、Black、MyPy、Pytest和Coverage；前端包括ESLint、Prettier、Stylelint、Vitest和TypeScript类型检查；通用部分包括EditorConfig、pre-commit、Commitlint、Markdown/YAML/Dockerfile检查、敏感信息扫描和依赖漏洞扫描。

配置须与依赖兼容，本地与CI规则一致；不要一次性格式化全部已有代码；先报告问题再分批修复；规则例外需有注释和审批机制。

运行所有可执行检查，输出通过、失败、未执行和建议修复顺序。

### 验收标准

□ 前后端检查完整

□ 本地与CI一致

□ 未大规模改写

□ 结果可机器读取

## 步骤10 编写AGENTS.md等Codex规则

责任方式：Codex生成，技术负责人审核

必要输入：项目资料、技术基线、目录与安全要求

目标产物：AGENTS.md、CONTRIBUTING.md、SECURITY.md和CODEOWNERS候选版

### 可直接复制的提示词

请生成根目录AGENTS.md，至少包括项目目标、阶段范围、冻结技术栈、目录职责、允许与禁止修改范围、数据安全、编码规范、接口优先、数据库迁移、模型训练与推理规范、测试与文档要求、Git限制、验证命令、完成报告格式及冲突或权限不足时的停止条件。

同时生成或完善CONTRIBUTING.md、SECURITY.md和CODEOWNERS。不得虚构制度；未知项标记待确认；不允许Codex自行推送主分支或发布版本；规则应明确可执行。保存为候选版本，等待审核。

### 验收标准

□ 边界和停止条件清楚

□ 验证命令明确

□ 状态为待审核

## 步骤11 建立最小骨架工程

责任方式：Codex实现，技术负责人监督

必要输入：已批准仓库结构和接口约定

目标产物：前端 后端 算法服务最小骨架及测试

### 可直接复制的提示词

请建立最小骨架工程，只验证工程结构和调用，不开发完整业务。

前端创建基础布局、首页、服务健康状态页并调用后端健康接口；后端提供/api/v1/health和/api/v1/ready，实现统一响应、错误处理、request_id、结构化日志和单元测试；算法服务提供health、ready和模拟推理接口，返回统一模型响应，不加载真实大模型，并提供单元测试。

验证“前端→后端→模拟算法服务”调用链。不得连接真实业务数据库或使用真实素材。输出启动命令、服务地址、接口示例、测试结果和已知限制。

### 验收标准

□ 三类服务可独立启动

□ 调用链可验证

□ 使用模拟数据和模型

□ 具备测试与日志

## 步骤12 建立本地开发启动命令

责任方式：Codex执行，开发负责人评审

必要输入：现有模块启动测试构建方式

目标产物：Makefile或等价任务文件及README更新

### 可直接复制的提示词

请建立统一本地开发命令，优先使用Makefile或批准的跨平台工具，并为Windows提供PowerShell入口。至少支持setup、dev、stop、lint、format-check、type-check、test、contract-test、integration-test、build、security-scan、clean和help。

每个命令明确运行目录和前置软件；失败返回非零状态；错误信息可理解；不得删除业务数据；clean仅清理明确临时文件和测试产物；不得输出真实凭据。

更新README的快速启动和常见问题，运行并验证当前环境允许的命令，未执行项如实记录。

### 验收标准

□ 统一入口可用

□ Windows与Linux方式明确

□ clean无误删风险

□ README与命令一致

## 步骤13 建立基础CI流水线

责任方式：Codex生成，测试和技术负责人审核

必要输入：代码平台、质量工具和测试命令

目标产物：GitLab CI或GitHub Actions配置

### 可直接复制的提示词

请根据当前平台生成基础CI。阶段包括环境检查、依赖缓存、Python和TypeScript格式/静态检查、前后端及算法服务单元测试、契约测试、敏感信息扫描、依赖漏洞扫描、镜像构建、最小集成测试、测试报告和构建产物归档。

普通提交不依赖GPU；GPU和大模型测试使用可选或专用Runner；Secret通过CI变量注入且不出现在日志；明确阻断项和告警项；提供本地等价命令；不发布镜像或部署生产。

生成.gitlab-ci.yml或.github/workflows/ci.yml，并进行语法检查。

### 验收标准

□ 普通Runner不依赖GPU

□ 含安全与契约测试

□ 未发布或部署

## 步骤14 配置Runner Secret和分支保护

责任方式：平台管理员执行，Codex生成操作手册

必要输入：CI平台、Runner资源、Secret类别和分支策略

目标产物：docs/03-development/ci-administrator-guide.md

### 可直接复制的提示词

请生成Runner、CI Secret和分支保护操作手册。

Runner部分覆盖普通CPU、Docker构建、GPU Runner、标签、并发、缓存、网络、日志和隔离；Secret只列变量名称、用途和权限，不填真实值，覆盖测试数据库、对象存储、镜像/制品/模型仓库、扫描平台和证书；分支保护覆盖禁止主分支直推、审批人数、CODEOWNERS、CI通过、禁止强推和随意删除、标签保护及紧急修复。

提供Runner在线、Secret不泄露、未授权用户不可直推、CI失败不可合并的验证方法。保存到docs/03-development/ci-administrator-guide.md。未经授权不得修改外部平台设置。

### 验收标准

□ Runner按用途隔离

□ Secret无真实值

□ 主分支保护明确

□ 有验证方法

## 步骤15 执行自动化验证并形成报告

责任方式：Codex执行，人工复核失败项

必要输入：完整仓库骨架、开发环境和CI配置

目标产物：development-environment-validation-report.md

### 可直接复制的提示词

请执行第三阶段自动化验证，覆盖Git状态、目录和必需文件、Python/Node.js/Docker版本、GPU与CUDA、依赖安装、前后端和算法服务启动、前端调后端、后端调算法服务、格式/静态/类型检查、单元/契约/集成测试、敏感信息和依赖漏洞扫描、Docker Compose启动及CI语法检查。

每项标记通过、失败、未执行或不适用，不得把未执行写成通过。记录实际命令、环境、时间、结果、证据位置、失败原因、修复建议及是否阻塞下一阶段。

生成docs/03-development/development-environment-validation-report.md。

### 验收标准

□ 结果可复核

□ 状态严格区分

□ 失败项有修复建议

□ 明确冻结条件

## 步骤16 验收并冻结开发环境基线

责任方式：人工批准后Codex固化

必要输入：明确批准记录和完整验证报告

目标产物：Development Environment Baseline 1.0及变更文件

### 可直接复制的提示词

第三阶段评审已完成，批准记录位于【填写路径或会议纪要编号】。请先检查批准是否覆盖仓库平台、结构、分支、权限、前后端和算法环境、依赖版本、Docker、质量工具、CI、Runner、Secret、AGENTS.md和验证结果。

只有批准完整时，才更新Development Environment Baseline 1.0、将相关ADR改为已批准、固化锁文件与环境版本、更新README与AGENTS.md、生成基线清单、变更申请和回滚要求，并输出建议Git标签和发布说明。

未经明确授权，不推送远程、不创建标签、不发布版本。批准记录缺失或不完整时立即停止冻结，只输出缺失项和影响。

生成development-environment-baseline.md、development-environment-change-request.md和development-environment-acceptance-record.md。

### 验收标准

□ 冻结依据存在

□ 只冻结获批内容

□ 版本配置文档一致

□ 有变更和回滚机制

# 四 通用复核提示词

请对第三阶段“建立代码仓库和Codex工作环境”的全部成果进行一致性复核。

检查仓库结构与批准方案、技术版本与Technical Baseline 1.0、README/AGENTS.md与实际命令、本地与CI规则、OpenAPI/JSON Schema与骨架代码、Docker Compose服务/端口/环境变量的一致性；检查是否存在真实凭据、数据集、模型权重或涉案素材；检查分支保护、CODEOWNERS和审批规则；检查普通CI是否错误依赖GPU或大型模型；检查验证报告是否把未执行写成通过；检查是否引入未批准组件或大范围修改用户文件；检查是否形成Development Environment Baseline 1.0及变更回滚机制。

输出已通过项、不一致项、安全风险、阻塞项、建议修复顺序和需人工批准事项。不要自动修改已批准文件，先提供最小修复方案。

# 五 推荐执行顺序

人工先完成步骤1至4的决策、权限和账号准备。

Codex完成步骤5、7至13以及步骤15的设计、搭建和验证。

人工负责步骤6的评审、步骤14的平台配置和步骤16的验收冻结。

任何需要推送远程仓库、创建标签、发布版本或处理真实数据的操作，都必须单独取得授权。