面向网络违法有害信息治理的
短视频与图片智能识别溯源系统

详细设计实现方案

| 项目名称 | 面向网络违法有害信息治理的短视频与图片智能识别溯源关键技术研究及应用 |
| --- | --- |
| 申报单位 | 桂林理工大学 |
| 项目负责人 | 邓昀 |
| 建设周期 | 2026年9月—2027年6月 |
| 文档版本 | V1.0 |

2026年9月

目   录

1 项目概述

2 范围与需求基线

3 总体架构设计

4 业务流程与任务状态机

5 功能模块详细设计

6 算法模型设计

7 数据架构与数据库设计

8 接口详细设计

9 前端交互设计

10 安全与合规设计

11 部署架构与容量规划

12 测试与验收方案

13 实施计划与开发迭代

14 项目组织与职责

15 风险与应对

16 交付物清单

附录A 需求追踪矩阵

附录B 核心错误码

附录C 上线前检查清单

文档说明

本方案将项目申报书中的研究目标、技术路线和考核指标转化为可编码、可部署、可测试、可验收的软件与算法设计。面向项目负责人、公安业务专家、算法研发人员、前后端工程师、测试与运维人员，作为需求基线、系统设计基线、迭代计划和验收实施依据。

系统定位为授权数据范围内运行的辅助核查原型，不绕过平台访问控制，不将模型结论直接作为最终执法结论。所有核心结论必须绑定原始数据、分析过程、模型版本和人工审核记录。

版本与评审记录

| 版本 | 日期 | 主要内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年9月 | 依据项目申报书形成系统详细设计、开发路线和验收方案 | 评审稿 |

关键口径说明

| 事项 | 设计口径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 并发能力 | 验收基线≥20个混合分析任务；扩展目标100个 | 申报书两处指标不一致，采用分层口径：项目验收按20个，容量规划按100个。 |
| 数据规模 | 高质量标注样本≥20万条；图片与视频关键帧特征索引≥2000万条 | 样本量与索引量分别统计，不混用。 |
| 系统边界 | 辅助识别、检索、研判与证据管理 | 首发、原创、违法性质及处置结论由授权人员审核确认。 |
| 部署方式 | 公安内网或授权专网私有化部署 | 大模型、向量模型和第三方服务均采用可替换适配。 |

1 项目概述

1.1 建设背景

短视频、图片及其二次创作版本已成为网络违法有害信息和虚假叙事传播的重要载体。单一文件哈希、关键词匹配或单帧分类无法稳定处理压缩、裁剪、镜像、字幕替换、音轨替换、变速、倒放、拼接、换脸和生成式编辑。公安业务不仅要判断“有什么风险”，还要回答“是否修改、来自哪里、何时出现、如何传播、证据是什么”。

1.2 总体目标

建设一套可私有化部署的短视频与图片智能识别溯源原型系统，形成“内容接入—风险识别—真实性取证—同源检索—片段溯源—首发候选—传播分析—人工复核—证据固化—报告生成”的闭环，完成事故灾害类谣言核查、违法有害视听内容识别、搬运篡改内容溯源等不少于3类场景验证。

1.3 建设原则

| 原则 | 落实要求 |
| --- | --- |
| 合法授权 | 所有数据源登记权属、授权范围、用途和保存期限；不设计绕过访问控制的采集能力。 |
| 证据优先 | 标签、相似度和自然语言说明不是证据本身；结论必须关联帧、时间段、区域、来源和模型版本。 |
| 人机协同 | 高风险低置信、模型冲突、首发候选接近及新型篡改自动进入人工复核。 |
| 多模型协同 | 分类、检测、取证、检索、图谱、规则和大模型按任务编排协同，避免单模型作最终判断。 |
| 松耦合可替换 | 业务层只依赖能力契约，模型通过统一推理网关注册、路由、灰度和回滚。 |
| 安全可审计 | 最小权限、数据分级、操作留痕、不可变证据、离线部署和全生命周期审计。 |

2 范围与需求基线

2.1 系统范围

依法授权的公开内容、用户上传、历史材料和第三方系统数据接入。

图片和短视频预处理、多模态风险识别、篡改与深度伪造检测。

图片近重复检索、局部检索、视频片段级同源检索与多源拼接映射。

原始素材及首发候选排序、传播图谱、谣言证据核查。

任务审核、多人会审、证据固定、报告与工单、样本回流、模型运维。

2.2 非建设范围

不承诺对互联网全量实时覆盖，数据覆盖受授权来源与接入条件约束。

不以模型输出替代行政认定、司法鉴定或执法决定。

不实现未经授权的平台爬取、账号控制、规避验证码或访问限制。

不直接训练通用超大模型，重点进行任务适配、证据约束和可替换集成。

2.3 用户与角色

| 角色 | 核心权限 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 案件核查人员 | 创建任务、查看授权数据、提交审核意见、生成报告 | 仅访问所属单位和授权案件 |
| 业务审核员 | 复核算法证据、确认或驳回结论、发起会审 | 不可修改原始证据 |
| 数据管理员 | 数据源登记、分类分级、生命周期和脱敏策略 | 不可修改模型结论 |
| 算法管理员 | 模型注册、评测、阈值、灰度和回滚 | 原则上不可查看未脱敏案件内容 |
| 系统管理员 | 用户、角色、配置、服务和备份管理 | 业务内容访问需单独授权 |
| 审计员 | 只读查询操作、导出、模型和证据日志 | 不可执行配置变更 |

3 总体架构设计

图3-1 系统总体分层架构

3.1 架构说明

业务应用层提供任务、研判、审核和报告入口；能力服务层封装任务编排、媒体处理、检索、图谱、证据和通知能力；智能算法层通过推理网关暴露统一契约；数据资源层按对象、关系、向量、全文和证据分别存储；基础设施层提供计算、容器、消息、存储、监控和安全能力。纵向安全运维体系覆盖全部层次。

3.2 建议技术栈

| 领域 | 建议选型 | 设计理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Ant Design Vue + ECharts | 适合复杂管理端、时间轴、图谱和证据面板。 |
| 后端 | Python 3.11 + FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy | 与AI工程栈一致，便于异步接口和类型契约。 |
| 任务编排 | Celery/自研状态机 + Kafka或RabbitMQ | 支持异步、重试、优先级、幂等和长任务。 |
| 算法服务 | PyTorch + Triton/TorchServe + ONNX Runtime | 支持GPU批处理、模型版本和多后端推理。 |
| 媒体处理 | FFmpeg + PyAV + OpenCV | 覆盖容器、编码、抽帧、音轨和时序分析。 |
| 关系数据 | PostgreSQL 16 | 事务、JSONB、审计和复杂查询成熟。 |
| 对象存储 | MinIO或兼容S3的内网对象存储 | 原始媒体、衍生文件、模型和报告统一存放。 |
| 搜索与向量 | OpenSearch + Milvus | 全文检索与千万至亿级向量检索分工清晰。 |
| 图数据库 | Neo4j或NebulaGraph | 传播关系、路径和社区分析。 |
| 缓存 | Redis | 状态、热点、锁、限流和会话。 |
| 运维 | Docker/Kubernetes + Prometheus + Grafana + Loki | 服务编排、指标、日志和告警。 |

3.3 关键设计决策

| 编号 | 决策 | 约束与结果 |
| --- | --- | --- |
| ADR-01 | 原始媒体与分析副本分离 | 原始文件只读；转码、抽帧和特征均作为派生对象并建立血缘。 |
| ADR-02 | 任务驱动而非同步长请求 | 上传后立即返回task_id；通过查询、SSE或回调获取进度。 |
| ADR-03 | 粗召回加精验证 | 向量相似只产生候选；图片经几何验证、视频经时序对齐后才能确认同源。 |
| ADR-04 | 大模型不直接定案 | 大模型用于主张抽取、证据摘要和交互解释；输出必须引用证据ID。 |
| ADR-05 | 证据事件追加写 | 分析和审核采用追加事件记录，已固化证据不覆盖，只能形成新版本。 |

4 业务流程与任务状态机

图4-1 在线核查主流程

4.1 离线建库流程

登记数据源、授权依据、采集或导入批次。

校验媒体格式并计算SHA-256，完全重复内容关联既有对象。

生成标准化副本，完成镜头切分、关键帧、音轨、OCR、ASR和元数据解析。

生成复制检测向量、语义向量、音频指纹和局部特征，并写入相应索引。

执行质量抽检、样本标注和内容簇聚合，生成可检索底库。

记录处理血缘、模型版本、失败原因和重试结果。

4.2 在线核查流程

用户上传文件或提交授权URL，系统完成鉴权、查毒、格式和大小校验。

创建任务并返回task_id；计算文件哈希，保存原始媒体和上传证据。

运行一级快速筛查：轻量抽帧、OCR、ASR、感知哈希、固定目标检测。

根据规则进入二级深度分析：视频时空、多模态融合、图片或视频篡改检测。

需要来源核验时进入三级溯源：多路召回、几何验证、时序对齐、首发排序和传播图分析。

生成证据卡片；自动结论按置信度与冲突规则进入人工复核。

复核通过后固化证据包、生成报告和处置工单，并将确认难例按审批流程回流。

4.3 任务状态机

| 状态 | 进入条件 | 允许转移 | 关键记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| CREATED | 任务创建成功 | UPLOADING、CANCELLED | 创建人、来源、权限域 |
| UPLOADING | 分片上传开始 | VALIDATING、FAILED | 分片号、校验值、偏移 |
| VALIDATING | 文件合并完成 | QUEUED、REJECTED、FAILED | SHA-256、格式、查毒结果 |
| QUEUED | 进入调度队列 | RUNNING、CANCELLED | 优先级、队列、算法策略 |
| RUNNING | 执行分析DAG | WAIT_REVIEW、SUCCEEDED、FAILED | 节点进度、模型版本、耗时 |
| WAIT_REVIEW | 命中复核规则 | REVIEWING、CANCELLED | 触发原因、证据快照 |
| REVIEWING | 审核人领取 | SUCCEEDED、RETURNED | 意见、修改项、会审记录 |
| SUCCEEDED | 分析并确认完成 | ARCHIVED | 报告、证据清单、结论版本 |
| FAILED | 不可自动恢复失败 | QUEUED、CLOSED | 错误码、重试次数、诊断信息 |
| ARCHIVED | 到达归档条件 | — | 归档号、保存期限、完整性校验 |

5 功能模块详细设计

5.1 多源数据接入

单文件、多文件、分片和断点续传；第三方REST、消息队列和批量目录导入。

来源登记包含平台、账号、发布时间、首次发现时间、原始链接、授权依据、采集批次和页面证据。

采用upload_id管理分片；每片校验后幂等写入；合并后计算SHA-256并进行恶意文件检测。

对接适配器只实现已授权接口，不包含绕过访问控制的逻辑。

5.2 数据治理与资源库

建立内容、媒体版本、关键帧、文本片段、特征、同源关系、传播关系、证据和样本集统一编号。

完全重复以SHA-256判断；近重复只作为聚类候选，需经复制检测和几何或时序验证。

样本按原始素材组进行训练、验证、测试集切分，禁止不同编辑版本跨集合。

生命周期策略按原始证据、业务核查、公开素材、训练样本和临时缓存分别配置。

5.3 媒体智能预处理

通过ffprobe提取容器、编码、分辨率、帧率、码率、GOP、时基、音轨和字幕。

生成内部标准化分析副本，但保留原始字节、元数据和编码结构。

融合固定间隔、镜头代表帧和风险事件驱动三种抽帧策略；关键帧保留时间戳和镜头号。

OCR、ASR、音频事件、水印、EXIF和质量指标统一映射到媒体时间轴。

5.4 多模态风险识别

静态视觉分支完成多标签风险分类；目标检测分支定位敏感目标；时序分支识别动作和事件。

OCR、ASR、标题、正文和音频事件与视觉特征按时间轴对齐。

多模态模型输出风险类别、时间段、证据帧、触发文本和模态一致性。

业务界面同时展示模型概率、业务阈值和校准置信度，避免将概率直接解释为法律结论。

5.5 篡改与深度伪造检测

图片融合RGB语义、噪声残差、高频、JPEG量化表、EXIF和重采样特征。

视频空间篡改采用逐帧取证与目标跟踪；时间篡改分析光流、帧间相似、GOP、时间戳、重复帧和音频连续性。

深度伪造综合人脸纹理、时序一致性、口型语音同步与音频指纹。

输出疑似类型、区域掩码、时间点、可靠性证据和证据不足状态。

5.6 图片同源检索

多路召回包括SHA-256、pHash、复制检测向量、语义向量和局部特征。

支持整图、局部框选和图片检索视频关键帧。

二级使用局部匹配、RANSAC单应矩阵和内点比例验证；输出匹配区域和几何变换。

语义相似但几何不成立的候选标记为“相似非同源”，进入难负样本库。

5.7 视频同源与片段溯源

视频以带时间戳的关键帧向量序列表示；先按帧召回，再按来源视频聚合。

构建查询与候选帧相似度矩阵，采用DTW、Smith-Waterman式局部对齐或学习型定位模型。

输出查询片段、来源视频、来源时间段、速度比例、镜像裁剪关系和置信度。

按镜头独立检索并进行覆盖解释，支持一个查询视频映射到多个原始来源。

5.8 首发候选分析

同源验证通过后形成内容簇；只在内容簇内进行原始版本和首发候选排序。

特征包括平台时间、首次发现时间、完整度、画质、码率、音轨、水印、字幕、账号历史和图位置。

使用LambdaMART或其他Learning to Rank模型，并以温度缩放或等距回归校准概率。

只输出Top-3候选及支持、反对证据；证据不足时禁止生成确定性“原创”结论。

5.9 传播路径分析

节点包括内容、账号、平台、机构、事件、地点和话题；关系包括发布、转发、引用、同源、搬运、篡改自。

显式转发直接入图；隐式关系根据同源证据、时间方向、水印、字幕和账号互动计算概率。

展示时间线、版本差异、关键节点、传播社区和路径；每条推断边显示证据与概率。

人工可确认、驳回或调整关系，修改以新版本保存。

5.10 谣言证据核查

融合标题、正文、OCR和ASR抽取主体、行为、时间、地点、结果等结构化主张。

只检索纳入白名单的官方通报、权威新闻、历史辟谣和原始素材库。

证据关系分类为支持、反驳、部分支持、无关或证据不足。

大模型生成摘要时采用证据ID约束和句级引用校验；无证据句不进入正式报告。

5.11 审核与证据管理

支持单人复核、多人会审、退回重算、结论版本和审核意见。

证据包包含原始文件哈希、页面截图、时间、算法参数、模型版本、结果文件和操作日志。

报告生成采用结构化模板，图表和自然语言结论均可追溯到证据ID。

固化后采用只读或WORM存储；更正通过追加版本完成，不覆盖原记录。

5.12 综合管理与运维

角色、数据范围、接口客户端、标签、阈值、规则和通知模板统一配置。

模型注册包括模型卡、适用范围、训练集摘要、指标、依赖、镜像、版本和签名。

监控GPU、队列、接口、存储、索引、任务耗时、错误率、漂移和告警。

支持灰度、回滚、备份恢复、容量预测、审计查询和运行态势。

6 算法模型设计

6.1 分层推理策略

| 层级 | 触发范围 | 主要算法 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级快速筛查 | 全部内容 | 轻量抽帧、OCR、ASR、pHash、固定目标检测、轻量分类 | 高吞吐召回与任务分流 |
| 二级深度核查 | 高风险或不确定内容 | 视频时空、多模态融合、图片/视频取证、开放词汇检测 | 提高精度并定位风险证据 |
| 三级取证溯源 | 需要来源或传播研判的任务 | 局部几何、序列对齐、首发排序、传播图和证据检索 | 形成可复核来源与传播证据 |

6.2 多模态风险模型

视觉编码器输出帧级特征，目标检测器输出对象及区域，视频编码器输出片段级时序特征，OCR、ASR和音频事件编码器输出带时间戳的文本与声音特征。各模态经过时间位置编码和缺失模态掩码后输入融合Transformer。模型设置多标签分类、时间边界回归、跨模态一致性和对比学习四类目标。

联合损失定义为 L = λ1Lcls + λ2Lloc + λ3Lcons + λ4Lcon，其中Lcls采用带类别权重的BCE或Focal Loss，Lloc采用边界回归与帧级二分类组合，Lcons判断文本主张与视觉事件是否一致，Lcon用于拉近同一事件多模态表示。λ可采用不确定性加权或动态权重平均，并在独立验证集上固定。

6.3 图片篡改模型

RGB分支侧重语义、边缘、光照和空间关系；噪声分支以SRM/高通残差或可学习噪声提取器分析相机处理链、局部压缩和重采样不一致；元数据分支编码EXIF、JPEG量化表和软件痕迹。多尺度特征经交叉注意力融合后，输出图像级概率、像素级掩码和可靠性图。对于仅有弱标签的样本，采用多实例学习；对像素标注样本使用BCE、Dice和边界损失。

6.4 图片同源检索

一级召回分数可按 Srecall = w1SpHash + w2Scopy + w3Ssemantic 计算，各通道独立取Top-K后按倒数排名融合。二级验证对局部关键点进行匹配，利用RANSAC估计单应矩阵H，以内点数、内点率、覆盖率和重投影误差形成几何可信度Sgeo。只有Sgeo超过分类阈值且覆盖解释合理时，候选才进入“高可信同源”。

6.5 视频片段对齐

对查询帧序列Q和候选帧序列C构造相似度矩阵Mij=cos(qi,cj)。正常复制在矩阵中形成正斜线，变速表现为斜率变化，倒放形成负斜线，拼接表现为多条离散高相似轨迹。局部动态规划优化累计相似度并惩罚过大跳变，输出片段边界、方向、速度比和覆盖率。边界时间由帧时间戳回映射，平均定位误差按查询与真值起止边界的绝对误差统计。

6.6 首发排序与概率校准

候选特征向量由时间可信度、发现延迟、内容完整度、清晰度、码率、音轨保真度、水印关系、字幕层级、账号主体、历史原创率、入度/出度和路径中心性构成。训练时以人工确认内容簇形成pairwise或listwise样本；排序模型输出分数后进行校准，并保留特征贡献。发布时间缺失、平台时间不可信或采集覆盖不足时，提高不确定性并提示人工核验。

6.7 综合风险分数与转人工规则

综合研判分数按风险类别分别学习，输入视觉、文本、音频、动作、篡改、同源矛盾、账号历史、传播异常和规则命中特征。系统不使用一个固定总阈值覆盖全部业务。下列任一条件触发人工复核：高风险类别置信度低于确认阈值；模型结论冲突；首发Top-1与Top-2差距过小；篡改证据可靠性不足；出现分布外样本；证据来源失效；规则指定必须复核。

7 数据架构与数据库设计

7.1 存储分工

| 存储 | 内容 | 一致性策略 |
| --- | --- | --- |
| 对象存储 | 原始媒体、标准副本、关键帧、音频、掩码、模型、报告 | 数据库保存对象ID与SHA-256；原始证据启用版本与保留策略 |
| PostgreSQL | 用户、任务、内容元数据、审核、配置、模型元数据 | 事务主库；关键变更写审计事件 |
| OpenSearch | 标题、正文、OCR、ASR、账号、标签和时间 | 以内容版本号增量同步，可重建 |
| Milvus | 图片、关键帧、文字、音频和复制检测向量 | collection按模型版本隔离；主键引用feature记录 |
| 图数据库 | 内容、账号、平台、事件及传播关系 | 边带证据ID、概率和确认状态 |
| Redis | 会话、锁、限流、任务热点状态 | 仅缓存，不能作为审计事实源 |

7.2 核心关系表

| 表名 | 主键 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| content_item | content_id | source_id, platform, account_id, published_at, discovered_at, title, status | 逻辑内容对象 |
| media_asset | asset_id | content_id, object_key, sha256, mime, duration, width, height, parent_asset_id | 原始或派生媒体版本 |
| analysis_task | task_id | case_id, asset_id, task_type, priority, state, progress, policy_version | 分析任务主表 |
| task_node_run | run_id | task_id, node_code, model_version, input_hash, state, started_at, ended_at | DAG节点执行记录 |
| keyframe | frame_id | asset_id, shot_id, timestamp_ms, object_key, quality_score | 关键帧及时间定位 |
| text_segment | segment_id | asset_id, type, start_ms, end_ms, text, confidence | OCR、ASR、字幕文本 |
| risk_finding | finding_id | task_id, category, score, calibrated_score, start_ms, end_ms, evidence_ids | 风险结论 |
| tamper_finding | tamper_id | task_id, type, score, mask_key, start_ms, end_ms, reliability | 篡改结论 |
| source_match | match_id | query_asset_id, candidate_asset_id, score, verification_type, query_range, source_range | 同源与片段映射 |
| evidence_item | evidence_id | case_id, type, object_key, sha256, captured_at, model_version, immutable_state | 证据事实 |
| review_record | review_id | task_id, reviewer_id, decision, comments, result_version | 人工复核 |
| model_registry | model_id | name, version, digest, metric_json, dataset_version, status | 模型注册与发布 |

7.3 数据血缘与版本

每个派生对象必须记录parent_asset_id、生成任务、算法节点、模型版本、参数摘要、代码提交号、容器镜像摘要和生成时间。特征向量以模型版本分区，不允许在同一索引中混用不同维度或不同归一化规则。报告引用result_version和evidence_id，任务重跑生成新版本，不覆盖历史结论。

7.4 数据集与标注规范

| 标注层级 | 核心字段 | 质量控制 |
| --- | --- | --- |
| 内容级 | 风险多标签、真假状态、原始/编辑版本、内容簇 | 双人标注加仲裁；记录未知和证据不足 |
| 时间级 | 风险片段、来源片段、篡改片段、字幕和语音边界 | 播放器逐帧校准；允许容差并记录帧率 |
| 区域级 | 敏感目标框、篡改掩码、匹配区域 | IoU抽检；小目标和遮挡单独标记 |
| 关系级 | 同源、非同源、转发、搬运、篡改自 | 每条关系绑定证据和确认人 |
| 难负样本 | 同事件不同角度、相似场景、相似人物 | 必须人工确认非同源，避免语义相似误判 |

8 接口详细设计

8.1 通用约定

基础路径 /api/v1；UTF-8；时间统一使用带时区ISO 8601；内部统一保存UTC。

请求头包含Authorization、X-Request-Id、X-Timestamp、X-Nonce；服务到服务调用增加签名。

大文件分片上传；分析接口异步返回202；重复提交通过Idempotency-Key实现幂等。

分页采用cursor；错误返回code、message、request_id和可安全公开的details。

所有对象ID使用不可推断的UUIDv7或同等级标识；外部接口不得暴露对象存储真实路径。

8.2 核心接口

| 方法与路径 | 用途 | 输入摘要 | 输出摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /uploads | 创建分片上传 | filename,size,mime,sha256 | upload_id,part_size |
| PUT /uploads/{id}/parts/{n} | 上传分片 | binary,part_hash | part_no,etag |
| POST /uploads/{id}/complete | 合并并校验 | parts,idempotency_key | asset_id,validation |
| POST /analysis/tasks | 创建分析任务 | asset_id,scene,modules,priority | task_id,state |
| GET /analysis/tasks/{id} | 查询状态与摘要 | task_id | progress,node_status,result_version |
| GET /analysis/tasks/{id}/evidence | 获取证据卡片 | filters | evidence list |
| POST /search/image | 图片或局部同源检索 | asset_id/region,top_k | candidates,geometry |
| POST /search/video | 视频片段同源检索 | asset_id/range,top_k | source mappings |
| GET /clusters/{id}/first-source | 首发候选 | cluster_id | top3,evidence,uncertainty |
| GET /propagation/{cluster_id} | 传播路径 | cluster_id,time_range | nodes,edges,timeline |
| POST /reviews | 提交复核 | task_id,decision,evidence_ids | review_id,result_version |
| POST /reports | 生成报告 | case_id,template,result_version | report_id,state |
| POST /feedback/samples | 申请样本回流 | finding_id,label,purpose | approval_id |

8.3 任务创建示例

POST /api/v1/analysis/tasks
{
  "asset_id": "ast_019...",
  "scene": "rumor_verification",
  "modules": ["risk", "tamper", "source_search", "first_source"],
  "priority": "high",
  "callback_url": null
}

202 Accepted
{
  "task_id": "tsk_019...",
  "state": "QUEUED",
  "request_id": "req_019..."
}

8.4 回调与事件

回调仅向登记并验证的内网地址发送，包含task_id、state、result_version、timestamp和signature，不携带原始敏感内容。消息主题建议包括task.created、task.node.completed、task.wait_review、task.completed、model.deployed和evidence.sealed。消费端以event_id去重，至少一次投递场景下保持幂等。

9 前端交互设计

| 页面 | 主要区域 | 关键交互 |
| --- | --- | --- |
| 综合工作台 | 任务统计、风险分布、队列、告警、场景入口 | 按权限域筛选；点击进入任务详情 |
| 任务创建 | 上传区、场景选择、分析策略、权限提示 | 分片进度、格式提示、授权确认 |
| 任务详情 | 媒体播放器、统一时间轴、证据卡片、模型结论 | 点击结论跳至对应帧、时间段或区域 |
| 同源检索 | 查询媒体、候选列表、几何/时序对齐视图 | 候选对比、局部框选、片段播放 |
| 传播研判 | 关系图、时间线、版本演化、节点详情 | 图与时间线联动；显示推断边证据 |
| 人工审核 | 原始内容、算法证据、候选结论、审核表单 | 确认、驳回、修改、会审、退回重算 |
| 证据与报告 | 证据目录、完整性状态、报告预览 | 引用定位、版本对比、审批导出 |
| 模型运维 | 模型卡、指标、版本、灰度、漂移 | 权限隔离、上线审批和一键回滚 |

9.1 统一证据卡片

所有算法结果采用统一证据卡片展示，至少包含结论类型、业务标签、模型原始分数、校准分数、阈值、证据帧或区域、时间范围、来源对象、算法与模型版本、生成时间、可靠性说明和人工状态。页面禁止只展示一个“真/假”或“违规/正常”按钮而隐藏证据。

10 安全与合规设计

| 域 | 控制措施 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 身份 | 统一身份、MFA、短会话、服务身份、密钥轮换 | 认证测试、异常登录演练 |
| 权限 | RBAC加数据范围ABAC；案件、单位、密级三重约束 | 越权矩阵测试 |
| 网络 | 接入区、应用区、算法区、数据区、管理区分区；白名单通信 | 网络策略核查与扫描 |
| 数据 | 传输加密、敏感字段加密、脱敏展示、导出水印、生命周期 | 静态检查与抽样审计 |
| 应用 | 查毒、格式白名单、解压限制、参数校验、依赖扫描、SAST/DAST | 安全测试报告 |
| 接口 | 签名、时间戳、nonce、防重放、限流、幂等和审计 | 重放与压力测试 |
| 模型 | 模型签名、镜像摘要、输入隔离、提示注入防护、输出校验 | 红队样例与回归测试 |
| 证据 | SHA-256、可信时间、只读/WORM、访问日志、版本链 | 完整性复核与恢复演练 |
| 运维 | 双人审批、高危命令审计、备份、灾备、应急预案 | 演练记录 |

10.1 大模型安全边界

大模型只读取任务授权范围内的最小必要文本和结构化证据；原始媒体默认不外发。

提示模板固定系统规则，用户输入与证据内容分区标记，防止证据文本中的提示注入改变工具权限。

工具调用使用白名单和参数模式校验；模型无权直接导出、删除、发布或修改证据。

生成内容执行证据ID校验、敏感信息检查和无依据句检测；正式报告需人工确认。

记录模型、提示模板、检索结果、输出和人工修改，支持复现与审计。

11 部署架构与容量规划

11.1 推荐部署分区

| 分区 | 服务 | 部署要求 |
| --- | --- | --- |
| 接入区 | API网关、上传、第三方适配器 | 严格白名单；不直接访问核心数据库 |
| 应用区 | 业务后端、任务编排、审核、报告 | 无状态多副本；会话与状态外置 |
| 算法区 | 推理网关、GPU模型服务、媒体处理 | 按GPU资源池调度；模型镜像签名 |
| 数据区 | PostgreSQL、对象、搜索、向量、图、缓存 | 禁止公网访问；分级备份与审计 |
| 管理区 | 监控、日志、堡垒、CI/CD、镜像仓库 | 仅运维授权访问；高危操作审批 |

11.2 容量估算公式

日媒体量D、平均文件大小S、原始保留天数R、派生系数α、冗余系数β时，对象存储容量约为 Cobj = D×S×R×(1+α)×β。关键帧日增量为 F = Dv×Tv×rf，其中Dv为视频日数量、Tv为平均时长、rf为每秒保留关键帧数。向量存储需计入向量维度、精度、索引开销和副本，实际以20万、200万、2000万三级压测校准。

11.3 并发与性能设计

| 指标 | 验收基线 | 扩展目标 | 实现措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混合分析任务 | ≥20并发 | 100并发 | 异步队列、GPU批处理、优先级与背压 |
| 单张图片快速分析 | ≤2秒 | P95≤2秒 | 常驻模型、预热、轻量一级推理 |
| 30秒短视频初筛 | ≤10秒 | P95≤10秒 | 并行解码、批量抽帧、算法DAG并发 |
| 向量检索 | 秒级 | P95≤2秒 | 分片索引、过滤下推、冷热分层 |
| 核心服务可用性 | 建议≥99.5% | ≥99.9% | 多副本、健康检查、故障转移 |
| 任务恢复 | 支持重试与断点 | 节点级恢复 | 幂等节点、检查点和死信队列 |

12 测试与验收方案

12.1 测试层次

| 层次 | 覆盖内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 状态机、规则、评分、权限判断、哈希、参数校验 | 覆盖率与失败用例 |
| 契约测试 | OpenAPI、事件Schema、错误码、兼容性 | 契约报告 |
| 集成测试 | 对象、数据库、队列、模型、搜索、图谱协同 | 链路报告 |
| 端到端测试 | 上传至审核、证据、报告完整流程 | 场景用例记录 |
| 算法评测 | 独立测试集和各类编辑、难负样本 | 指标与错误分析 |
| 性能测试 | 20并发验收、100并发容量、长稳、故障注入 | 性能与容量报告 |
| 安全测试 | 权限、上传、接口、依赖、渗透、大模型红队 | 安全测试报告 |
| 恢复测试 | 节点故障、队列积压、数据库恢复、对象校验 | 灾备演练记录 |
| 业务验证 | 不少于3类典型公安场景 | 应用验证报告和用户评价 |

12.2 算法验收指标

| 指标 | 目标值 | 统计要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点风险类别召回率 | ≥95% | 按重点类别分别统计，不以整体准确率替代 |
| 多标签风险识别Macro-F1 | ≥0.85 | 独立多模态业务测试集 |
| 敏感目标检测mAP@0.5 | ≥0.85 | 固定目标类别 |
| 图片近重复Recall@10 | ≥95% | 千万级以上索引；压缩缩放轻编辑 |
| 复杂编辑图片Recall@50 | ≥90% | 裁剪、字幕、水印、遮挡、截图；经几何验证 |
| 视频片段Recall@10 | ≥90% | 变速、重编码、字幕和片段剪辑 |
| 来源时间定位误差 | 平均≤1秒 | 对命中片段计算起止边界误差 |
| 篡改区域IoU | ≥0.70 | 具有像素级真值的独立测试集 |
| 重点视频篡改召回率 | ≥90% | 拼接、字幕替换、音轨替换等分类型统计 |
| 首发候选Top-3准确率 | ≥90% | 仅使用人工确认的同源内容簇 |
| 核心结论可追溯率 | 100% | 定位帧、时间、区域、模型版本和证据 |

12.3 典型验收用例

| 编号 | 场景 | 输入 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-01 | 压缩加水印图片 | 原图经多次压缩、缩放、加水印 | Recall@10命中；几何验证通过；展示匹配区域 |
| AT-02 | 相似非同源 | 同一事件不同拍摄角度 | 可语义召回但不得确认为高可信同源 |
| AT-03 | 多源拼接视频 | 三个来源片段重编码后拼接 | 分别定位三个来源及时间段，边界平均误差≤1秒 |
| AT-04 | 虚假配文 | 真实事故画面配错误时间地点字幕 | 发现跨模态矛盾并列出画面、字幕和证据 |
| AT-05 | 音轨替换 | 保留画面更换解说音轨 | 提示音视频不一致及可疑时间段 |
| AT-06 | 首发不确定 | 两个候选时间接近且覆盖不完整 | 输出Top-3与不确定性，强制人工复核 |
| AT-07 | 权限隔离 | 跨单位用户访问案件任务 | 返回无权访问且记录审计事件 |
| AT-08 | 任务故障恢复 | 推理节点中断后恢复 | 从节点检查点重试，不重复写入结论 |
| AT-09 | 证据完整性 | 固化后修改对象字节 | 完整性校验失败并告警 |
| AT-10 | 无证据生成 | 大模型试图添加证据外结论 | 句级校验拦截，不进入正式报告 |

13 实施计划与开发迭代

| 阶段 | 时间 | 核心开发内容 | 交付物与退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 基础平台与数据体系 | 2026.09—2026.11 | 需求基线、数据模型、上传、媒体预处理、OCR/ASR、风险初筛、图片同源、基础审核 | 原型V1.0；样本≥5万；核心流程贯通；数据与标注规范通过评审 |
| 阶段二 取证与片段溯源 | 2026.12—2027.04 | 图片/视频篡改、深度伪造、视频对齐、多源拼接、首发排序、传播图、MLOps | 原型V2.0；样本累计≥14万；中期指标和测试报告 |
| 阶段三 集成验证与验收 | 2027.05—2027.06 | 谣言证据、报告证据、性能、安全、场景验证、文档和成果凝练 | 原型V3.0；样本累计≥20万；≥3类场景验证；验收材料齐套 |

13.1 建议Sprint拆分

| Sprint | 主要目标 | 演示结果 |
| --- | --- | --- |
| S0 2周 | 仓库、CI、开发环境、OpenAPI骨架、数据库迁移、登录权限 | 一键启动基础环境，健康检查通过 |
| S1 3周 | 分片上传、对象存储、SHA-256、媒体元数据 | 上传图片视频并查看媒体信息 |
| S2 3周 | FFmpeg流程、镜头、抽帧、OCR/ASR、时间轴 | 播放器联动关键帧和文本 |
| S3 4周 | 风险分类、目标检测、证据卡片、审核 | 完成一级筛查和人工复核 |
| S4 4周 | 图片多路召回、局部几何验证、索引管理 | 完成整图与局部同源检索 |
| S5 5周 | 图片篡改、视频空间/时间篡改、可靠性 | 输出区域和时间证据 |
| S6 5周 | 视频帧召回、相似矩阵、片段对齐、多源拼接 | 完成片段来源映射 |
| S7 4周 | 内容簇、首发排序、传播图谱 | 输出Top-3与传播时间线 |
| S8 3周 | 谣言证据检索、大模型摘要、句级引用 | 证据约束核查报告 |
| S9 4周 | 性能、安全、容灾、3类场景验证和整改 | 达到验收基线并形成全套报告 |

14 项目组织与职责

| 工作包 | 牵头角色 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| WP1 需求与业务验证 | 项目负责人、公安业务专家 | 需求优先级、标签和证据规范、场景与验收确认 |
| WP2 数据与样本 | 数据管理员、标注与质量组 | 来源台账、标注、质检、分组切分、生命周期 |
| WP3 风险与视频理解 | 多模态算法组 | 风险、目标、动作、OCR/ASR融合和矛盾检测 |
| WP4 数字取证 | 取证算法组 | 图片视频篡改、深度伪造和可靠性 |
| WP5 同源与溯源 | 检索算法组 | 复制检测、局部几何、视频对齐和首发排序 |
| WP6 平台工程 | 软件工程组 | 前后端、任务、接口、数据库、图谱、报告和部署 |
| WP7 测试安全运维 | 测试与运维组 | 测试、性能、安全、监控、备份、应急和验收材料 |

14.1 评审机制

需求评审：确认业务场景、证据要求、数据边界和验收指标。

架构评审：确认服务边界、存储、接口、安全分区和容量。

算法评审：确认数据切分、基线、指标、错误分析和可解释证据。

发布评审：确认测试、扫描、性能、回滚和运维手册。

验收预审：按正式测试条件完整演练并冻结代码、模型、数据和配置版本。

15 风险与应对

| 风险 | 可能影响 | 预防与应对 |
| --- | --- | --- |
| 授权数据不足 | 模型和场景覆盖不足 | 建立来源台账；合成与可控编辑增强；主动学习；分阶段冻结指标测试集 |
| 跨平台泛化不足 | 压缩和新生成器导致漏检 | 多平台多压缩测试；模型集成；难例挖掘；周期增量训练 |
| 同源误判 | 相似场景被错误关联 | 向量只做召回；强制几何或时序验证；建设难负样本 |
| 首发证据不完整 | 错误输出确定性来源 | 覆盖度提示、概率校准、Top-N证据、人工最终确认 |
| GPU资源不足 | 任务积压和延迟超标 | 分层推理、批处理、队列背压、CPU降级和容量压测 |
| 索引版本混用 | 检索结果不可复现 | 按模型版本隔离collection；版本化重建与双索引切换 |
| 大模型幻觉 | 报告出现无依据事实 | 检索证据约束、句级引用校验、规则和人工审核 |
| 证据链不完整 | 结果无法复核或验收 | 事件追加、哈希、可信时间、不可变存储和定期完整性检查 |
| 开发周期紧 | 功能广而不深 | 坚持MVP优先级；先完成3类场景和验收指标，再扩展100并发等目标 |

16 交付物清单

| 类别 | 交付物 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 软件 | 原型系统、源代码、部署包、初始化与升级脚本 | 可私有部署；核心流程可演示；版本可追溯 |
| 算法 | 不少于8项核心算法及模型文件 | 模型卡、评测报告、推理接口、复现说明 |
| 数据 | 不少于20万条高质量标注样本与独立评测集 | 来源与授权、统计、标注规范、分组切分、质量报告 |
| 接口 | OpenAPI、事件Schema、错误码、第三方对接说明 | 接口可测试；鉴权、幂等、审计完整 |
| 测试 | 功能、算法、性能、安全、恢复和应用验证报告 | 覆盖申报书全部指标和至少3类场景 |
| 运维 | 部署、配置、监控、备份恢复、应急、模型发布手册 | 可独立安装运维；完成恢复与回滚演练 |
| 成果 | 专利、软著、论文、研究与应用报告 | 按申报书成果数量和形式准备 |

附录A 需求追踪矩阵

| 申报目标 | 设计落点 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 20万标注样本 | 第7章数据集、标注、切分与质量控制 | 数据统计、抽样复核 |
| 2000万特征索引 | Milvus版本化索引、分片与容量压测 | 索引统计、千万级检索测试 |
| 风险识别指标 | 多模态模型、证据卡片与一级/二级推理 | 独立测试集 |
| 篡改定位 | RGB/噪声/编码融合与视频时空取证 | 像素级、片段级测试 |
| 图片视频同源 | 多路召回、几何验证、时序对齐 | Recall@K与定位误差 |
| 首发Top-3 | 内容簇、排序学习、校准和证据解释 | 人工确认簇测试 |
| 原型与并发 | 服务化、异步DAG、GPU批处理与扩容 | 20并发验收、100并发容量测试 |
| 3类场景验证 | 阶段三场景与AT用例 | 应用验证报告 |

附录B 核心错误码

| 错误码 | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| AUTH_FORBIDDEN | 无数据或操作权限 | 核对角色、单位、案件和数据范围 |
| UPLOAD_HASH_MISMATCH | 分片或合并哈希不一致 | 重新上传失败分片 |
| MEDIA_UNSUPPORTED | 媒体格式或编码不支持 | 转为支持格式或人工检查 |
| MEDIA_SECURITY_REJECTED | 查毒或异常格式拒绝 | 隔离文件并通知安全人员 |
| TASK_STATE_CONFLICT | 任务状态不允许当前操作 | 刷新状态并按允许动作处理 |
| MODEL_UNAVAILABLE | 模型无可用实例 | 自动重试、切换版本或降级 |
| INDEX_VERSION_MISMATCH | 查询与索引模型版本不匹配 | 路由到匹配索引或重建特征 |
| EVIDENCE_INTEGRITY_FAILED | 证据完整性校验失败 | 停止使用并启动审计处置 |
| LLM_EVIDENCE_VIOLATION | 生成文本包含无证据结论 | 删除无依据句并转人工复核 |

附录C 上线前检查清单

需求、接口、数据库和模型版本已冻结并形成基线。

所有数据源存在授权依据、用途和保存期限记录。

核心算法在独立测试集达到目标，分组结果和错误分析完成。

20并发、时延、长稳、故障恢复和备份恢复测试通过。

权限矩阵、越权、上传、接口、组件和大模型安全测试通过。

证据哈希、可信时间、只读存储、审计与报告引用链抽检通过。

监控、告警、值守、应急、回滚、容量和变更流程准备完成。

部署包、源代码、模型、配置、数据规范、测试与应用验证材料归档完成。